# HTML5移动应用开发 (第 10 组)

| 题目 | 英超冠军预测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小组成员 | 组长 | 赵圣莹 |  |  |
|  | 组员 | 田非亚 胡馨月 覃子斌 王涵平 |  |  |
| 需求分析 | 产品定位：一个响应式、可交互的英超赛季预测与数据展示网页 功能需求分析： 1. 核心预测模块 1.1 用户预测功能 投票交互：支持登录用户选择本赛季心目中的夺冠队伍。 可视化展示： 前三名特别展示：冠、亚、季军队伍采用柱状图形式单独高亮展示。 完整排行榜：其余队伍按得票数由高到低进行列表排序展示。 留言互动：用户可在所支持的队伍详情页或预测区发表支持留言。 1.2 名人预测功能 身份认证：提供名人、专家专属认证入口。 观点发布：认证用户可发布选择队伍和夺冠理由。 信息卡片展示：前台以卡片形式展示名人的头像、昵称、预测队伍及详细理由。 1.3 AI预测与多维分析功能 多维评分算法展示：从阵容深度、近期状态、历史对战等维度对各队打分，给出综合夺冠概率。 概率列表：首页按AI计算的夺冠概率由高到低排列展示所有队伍。 队伍详情页：点击队伍卡片跳转至详情页，完整展示该队的维度雷达图及AI生成的深度预测分析文本。 2. 数据与历史展示模块 2.1 历史冠军板块 历年回顾：按年份展示英超历年夺冠队伍。 夺冠榜单：统计各队历史夺冠总次数，并按次数由多到少进行降序排列。 2.2 实时积分排名板块 积分榜表格：动态展示当前赛季实时数据，包括：排名、球队、已赛轮次、胜/平/负场次、进球/失球数、净胜球、总积分。 2.3 精彩时刻板块 多媒体展示：采用网格或轮播图形式，展示本赛季的高光比赛视频剪辑、精彩图片与图文战报。 |  |  |  |
| 分工安排 | 阶段/模块 |  | 负责人员 | 核心职责说明 |
|  | 项目管理与文档 |  | 王涵平 | 负责项目需求分析、数据校验逻辑制定以及课程报告整体撰写。 |
|  | 设计与数据准备 |  | 田非亚、胡馨月 | 负责项目相关数据的收集整理，以及网页UI的设计与绘制。 |
|  | 技术研发与实现 |  | 赵圣莹、覃子斌 | 负责前端页面搭建、交互逻辑编写、后端接口对接及系统整合。 |
|  | 质量把控与校验 |  | 赵圣莹 | 负责各阶段和总体质量审核与进度把控。 |
|  | 系统测试 |  | 小组全体成员 | 共同参与功能测试、兼容性测试与交互体验优化。 |
| 进度安排 | 第一阶段：需求分析与准备阶段（截至 9月18日） 核心任务：完成项目的需求分析编写，制定详细的团队分工与项目进度计划。 第二阶段：视觉设计阶段（9月19日 - 9月23日） 9月21日前：完成初版 UI 视觉设计与原型排版。 9月23日前：敲定终版 UI 视觉规范与页面设计图。 第三阶段：数据收集与技术开发阶段（9月24日 - 10月12日） - 10月8日前：完成英超各队历史数据、AI打分维度数据及多媒体素材的收集与校验。 10月12日前：完成前端页面搭建与后端数据逻辑对接，进行首次技术架构对齐与功能改进。 第四阶段：集成测试与结项阶段（10月13日 - 10月19日） 10月19日前：全体成员共同参与测试，完成 Bug 修复与体验优化。 |  |  |  |